2022年度改善普通高中办学条件专项资金

绩效自评报告

为深入贯彻落实党中央对教育的发展与投入，进一步提高财教育资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号文件，结合我县实际，按照国家、省关于支持高中教育发展的有关要求，对2022年度改善普通高中办学条件补助资金进行了自评，现将评价情况报告如下：

- 基本情况

（1）转移支付慨况。

2022年改善普通高中办学条件，省级补助资金539万元。

我县根据本地区普通高中发展的现状和需求，统筹规划，因地制宜，科学制定了本地普通高中扩容改造方案，切实改善普通高中办学条件、大力化解普通高中大班额，2022年全部拨付到学校。

（2）整体绩效目标情况。

衡南一中投资110万元，改造食堂装饰改造及教学仪器设备信息网路设备等设施；衡南五中投资105万元，食堂改造1380平方。衡南二中投资105万元，改造学生宿舍1370平方；衡南八中投资70万元，改造学生宿舍800平方，新建体育场看台500平方；衡南九中投资投资90万元，改造运动场1500平方；衡南三中投资59万元，改造多功能厅及智慧安全用电设备

- 区域绩效目标情况。

根据年初制定的绩效考核目标，结合上级专项资金及县级配套资金的实际使用情况，通过对考核目标逐一分析，2022年度，我县改善普通高中办学条件补助资金力争优秀。

二、综合评价结论。

我县年初编制预算，根据年初制定的绩效考核目标，在执行时保障资金及时到位，全面加强专项资金的管理使用，确保资金及时、足额用于项目建设。县级专项资金全部用于学校基本建设项目，资金使用合理，无挤占、挪用情况。根据2022年度解决高中学校改善办学条件绩效评价指标体系，从产出指标、效益指标、满意度指标三大方面，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等九个指标，逐条进行了核对分析，总体看来，资金使用较为合理，数量及质量指标均达到相关要求，社会满意度高，绩效目标完成情况较好，自评96.5分。

- 绩效目标完成情况分析。

- 资金情况分析。

我县严格执行专项资金使用管理规定，在资金到位的第一时间，立即分配到建设单位，资金到位率达100%。

- 总体目标完成情况分析。

2021年，我县高中学校改善办学条件补助资金共539万元，其中衡南一中投资110万元，改造食堂装饰改造及教学仪器设备信息网路设备等设施；衡南五中投资105万元，食堂改造1380平方。衡南二中投资105万元，改造学生宿舍1370平方；衡南八中投资70万元，改造学生宿舍800平方，新建体育场看台500平方；衡南九中投资投资90万元，运动场建设改造1500平方，衡南三中投资59万元，多功能厅信息改造及智慧安全用电设备，现已全面竣工并交付使用。

- 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

①项目完成数量。完成扩容改造面积 5200平方米，运动场建设面积2000平方米。

②项目完成质量。质量达标率达100%。

③项目实施进度。截止2022年底，各项目均全面完成年初任务，完成率达100%。

④项目成本。严格按照预算执行，成本控制在539万元内。

2、效益指标完成情况分析。

①项目实施的经济效益分析。

大力改善高中办学条件，得到社会高度好评。

②项目实施的社会效益分析。

彻底提升了学校档次，学校的发展迈上了新台阶。

③项目实施的可持续影响分析。办学条件全面提升，高考升学率不断提高。

④项目生态效益分析

优化学校环境，提高学生生态环保意识。

3、满意度指标完成情况分析。

教师、学生和家长对已完工项目的综合满意度达90%。

- 发现的主要问题和改正措施。

我县建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照中央及省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我校目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立了全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

1.进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。

2.建立科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。

3.建立资金管理责任追究制度，实现目标管理任务。进一步落实“谁使用、谁负责”的责任追究制度，有效防止挤占、挪用现象发生，切实保证资金安全。

衡南县教育局