农村危房改造补贴资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目概况：根据《湖南省住房和城乡建设厅等4部门关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（湘建村［2021］113号）文件精神，对农村的易返贫致贫户，农村低保户，农村分散供养特困人员，农村低保边缘家庭，因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭，未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等6类重点对象，且唯一住房经房屋危险性鉴定为C、D级的房屋进行新建、修缮。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

有效利用中央、省级财政资金，有力保障农村低收入群体等重点对象房屋的基本安全，验收“人不住危房、危房不住人的底线”。

- 项目绩效阶段性目标

- 数量指标：符合条件对象农户危房改造率100%；

- 质量指标：改造后房屋验收合格率100%；

- 时效指标：拟改造危房当年开工率100%；

- 成本指标：农村危房改造执行差异化补助标准

- 100%；因地制宜科学选择改造方式减轻农户负担；

- 社会效益指标：基本保障人畜分离、卫生厕所等

- 基本卫生条件、厨房等基本功能的完善；

- 可持续影响指标：农村危房改造后房屋保持安全

- 期限；

- 服务对象满意度指标：危房改造农户满意度达到

- 90%以上。

- 项目单位绩效报告情况

- 2021年度省住建厅共计下达指标1765户，要求在2021年8月底开工率达到100%，11月底竣工率达到100%。截止2021年底，衡南县23个乡镇共计完成农村危房改造1768户，超额完成省厅下达任务，受到了省、市、县的充分肯定，被市住建局评为2021年度衡阳市农村危房改造先进单位。

三、绩效评价工作情况

2021年省财政厅于2020年12月21日（湘财预[2020]345号）下达专项资金1291万，于2021年5月24日（湘财预［2021］69号）下达专项资金1825万，共计下达资金3116万元(其中局付2938.43万元、财政局付177.57万元）。衡南县2021年按照1.76万元/户的标准，对完成农村危房改造的1768户农户，根据农户贫困强弱程度和改造的实际工程量，实施差异化补助，通过农户“一卡通”全部拨付到位，共计拨付资金3116万元，有效解决了低收入群体等重点对象的住房安全，有效助力乡村振兴战略的实施。

- 四、综合评价情况及评价结论

- 农村危房改造补贴专项资金有效满足农村危房中低收入群体等重点对象的改造需求，有效保障农村低收入群体等重点对象的住房安全，达到预期目标。

- 衡南县住房和城乡建设局（人防办）

- 2022年4月21日