2021年衡南县固体废弃物处置中心渗滤液专项资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一）项目概况

根据衡南县人民政府办公室第十七届三次常务会议纪要〔2017.3.24〕，严格依法依规按程序办理将县固体废弃物处置中心污水处理项目实行政府购买服务。

1. 项目绩效目标

1、项目绩效总目标

确保县城及周边乡镇生活垃圾转运至固废中心无害化处理而产生的渗滤液正常处理，减少对垃圾场周边村民的污染，改善周边环境。

1. 项目绩效阶段性目标
2. 产出指标：2021年处理渗滤液17950吨。
3. 数量指标：达到日处理渗滤液50吨
4. 质量指标：渗滤液处理达标排放100%
5. 成本指标：按合同支付100%
6. 项目单位绩效报告情况

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价及时发现问题，总结经验教训，推进项目更好的实施；

（2）通过绩效评价结果加强对外包公司监管，按照环保要求渗滤液处理达标排放，减少对周边环境的污染。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法**

评价原则：

１、绩效导向及目标管理原则

渗滤液项目绩效评价工作的开展要以绩效为核心导向，通过明确的绩效目标反映项目的预期或执行结果，以实现财政资金运行和项目实施效益最大化。

2、科学规范和有序推进原则。

3、按效付费及监督问责原则。

4、物有所值与信息公开原则。

评价方法：

项目运营期绩效考核以月底固定考核和其他时间段抽查相结合的方式进行。考核主体设备运行状况、污水排放是否达标、内部环境卫生。实行百分制考核，计分采用“当面扣分，现场整改，一步到位”的方式，对检查中发现的问题，首先采用拍照方式并做好考核记录作为扣分依据，并通知承包公司解决；对同一地点同一问题，不允许出现同样的问题，否则可考虑加倍扣分，出现扣分情况由考核人员及承包公司管理人员签字认可；对于同一时间同一地点出现的问题，实行“一事不二罚”原则。月底将情况汇总上报，核发承包经费。

**（三）绩效评价工作过程**

1、前期准备

局领导对专项经费管理工作高度重视，切实增强主体责任意识，认真制定自评工作方案，由办公室配合财务部门，共同完成本次绩效自评工作。

1. 组织实施

根据《项目资金绩效评价共性指标体系框架》，对城渗滤液专项经费进行了自评，并认真撰写了专项资金绩效评估报告，确保自评工作的真实、客观。

1. 分析评价

2021年我单位严格按照相关规定使用渗滤液59.7万元专项经费的预算资金，资金使用效益较好，产生积极的社会效益。

四、绩效评价指标分析情况

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析

2021年财政年初安排项目预算资金59.7万元，实际到位项目资金59.7万元。

（二）效益指标

1、经济效益指标：改善城市环境达到96%指标值

2、社会效益指标：树立衡南形象达到96%指标值

3、生态效益指标：改善和保护周边环境达到97%指标值

4、可持续影响指标：对城市的长期发展由可持续影响达到90%指标值

5、社会公众或服务对象满意度指标：广大居民比较满意达到95%指标值

四、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

进一步完善衡南县城乡的环保基础设施，起到示范带动作用，改善县容县貌，为县城提供良好的生活环境。

1. 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等**）**

　项目投资开发资金需求量较大，建议财政部门给予大力支持，并从政策上加以扶持，以确保项目顺利实施。渗沥液督查力度还要更加强，考核评分还可以更严格。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**

**问题：**

**1、**财政预算资金存在未及时拨付情况。

1. 考核力度不够。

3、过滤器滤网孔径选择过小，或浸出液原液中含有大量毛发、纤维状等杂质。

建议：

1. 财政部门加大对项目的支持，能够及时拨付专项资金。
2. 加大考核力度，及时发现存在的问题并整改到位。
3. 增加渗滤液收集池的过滤装置，清理主厂房间的渗滤液收集沟。

**八、其他需说明的问题**

　　　　无

衡南县固体废弃物处置中心

2022年4月20日