财政专项资金支出绩效自评报告

**项 目 名 称： “一门四忠烈”归园布展**

**项 目 单 位： 衡南县文化旅游广电体育局**

**评 价 时 间： 2022-04-22**

**目 录**

一、项目基本情况……………………………………………

二、绩效评价工作情况………………………………………

三、绩效评价指标分析情况…………………………………

四、综合评价情况及评价结论………………………………

五、绩效评价结果应用建议…………………………………

六、主要经验及做法、存在的问题和建议…………………

七、其他需说明的问题 ……………………………………

八、附表 ……………………………………………………

2021年度“一门四忠烈”归园布展

财政专项资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设概况

为纪念隐蔽战线上牺牲的话革命烈士，加强国家安全宣传，共筑国家安全防线，中共衡阳市委、衡阳市人民政府决定，在衡南县谭子山镇杨湖村建设“一门四忠烈”教育馆和湖南省隐蔽战线教育馆。场馆陈列布展建筑面积约900平方米，室外园区规划面积约90亩。该项目拟定于2021年1月启动布展工作，建设周期为6个月。

（二）项目绩效

目标1：缅怀革命先烈、传承红色基因、加强国家安全教育，提升我县公共文化服务能力

目标2：打造衡南文旅新地标，在一定程度上带动全域旅游经济的发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发【2019】10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩【2020】7号）和《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（清财绩【2021】66号）等文件要求，结合各项指标项目支出绩效评价指标和评价标准，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2021年用于“一门四忠烈”归园布展支出部分进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高专项资金效益。

1. 绩效评价原则、方式方法

绩效评价原则：（1）定量与定性分析相结合。（2）公开、公正、公平相结合。（3）支出与产出相结合。

绩效评价方法 ：主要采用产出分析法、效果分析法、满意度分析法。

（三）评价指标体系

“一门四忠烈”归园布展支出

（四）绩效评价工作过程

1.准备阶段　2021年1月-7月为准备阶段

2.实施阶段　2021年8月-10月为实施阶段。

3.评价分析阶段　2022年1月-3月为评价分析阶段

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.资金来源及使用情况

“一门四忠烈”归园文创、布展、开园及附属工程经费经测算约1200万元。2021年县财政投入200万元，市财政投入500万元，共计700万元拨付到位。

2. 资金投入情况分析

我局对“一门四忠烈”归园项目资金完全用于专项建设，不存在虚假申报、报大建小、骗取或截留、转移、侵占或挪用现象；不存在要求施工单位对政府投资项目垫资建设情况；不存在以项目建设名义盲目举债、增加地方政府债务风险、加重地方政府债务负担情况等衡南县文化旅游广电体育局根据有关的资金使用方法、财务管理原则等条文执行到位、检查到位、监督到位。

（二）项目建设及管理情况

我局对“一门四忠烈”归园项目，已2021年1月启动，已按要求落实招投标、工程监理、竣工验收等相关规定的要求，已按相关要求落实有关管理法规制度；监管责任人按要求做到了“三到现场”等项目管理情况。

1. 绩效指标完成情况分析。

项目实施期目标（2021年1至7月）：1.按期完成布展规划设计；2.所有布展工程工期完成；3.场馆达到开放要求。项目管理指标：项目按计划开工率100%。产出指标：数量指标布展建筑面积约900平方米，室外园区规划面积约90亩，验收合格率100%，项目建设按期完成率100%。项目成本指标：全部控制在预算内，成本控制率100%。效益指标：社会效益受益群众人口数量≥10万人，可持续影响指标项：目持续发挥作用的期限达到长期，服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。

（四）项目建设主要成效情况。

“一门四忠烈”归园项目主要成效主要体现在三个方面：第一、缅怀革命先烈、传承红色基因，提升我县公共文化服务能力；第二、加强国家安全教育、共筑安全防线；第三、打造衡南文旅新地标，在一定程度上带动全域旅游经济的发展；

四、综合评价情况及评价结论

综上所述，“一门四忠烈”归园项目的专项资金使用管理合法有效。对照评价指标和标准进行评议和打分，评价最后得分为95分，自评价结论为优秀。

五、绩效评价结果应用建议

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需说明的问题

八、附表